# 臺北市100-103年度提升學生英語學習成效
環境空間組102年度工作計畫

國小專科教室精進方案推動小組、英語科輔導團

壹、依據

一、臺北市政府2010市政白皮書。

二、資訊教育白皮書。

三、臺北市100-103年度提升學生英語學習成效計畫。

四、臺北市國民小學100-102年英語專科教室精實計畫。

貳、目標

一、增進學生英語學習興趣、彌平弱勢學生學習落差。

二、營造優質英語學習情境、開拓培養學生國際視野。

三、活化利用學校空餘空間，優化精緻學校學習環境。

參、具體方案

一、編列102年度英語專科教室施作學校預算

1. 為配合年度預算編列，業於101年核定施作學校及間數，並請各校配合年度會計作業編列預算。

2.各校與校內教師妥適溝通，瞭解英語教學需求，並據以進行英語專科教室圖說設計及規劃。

二、審核專科教室設計圖說並進行施作

102年度審圖期程預定於2至4月辦理審圖。各校並陸續進行施作。

三、評估及推廣英語專科教室

1.評選績優學校並辦理成果觀摩會。

2.訪視英語專科教室施作情形及運用狀況。

肆、工作項目與內容

| 工作項目 | 工作內容 | 工作期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 編列102年度英語專科教室施作學校預算 | 函請學校編列102年度英語專科教室施作學校預算，計65校，131間，並報送費用明細表 | 101年6月 |  |
| 施作學校進行圖說設計及規劃 | 施作學校與教師商討建置想法，後續並進行圖說設計及規劃 | 102年1月 至2月 |  |
| 審核英語專科教室工程圖說 | 配合年度專科教室審圖會議，進行計畫審查 | 102年2月 至4月 |  |
| 學校進行施作 | 學校進行施作 | 102年5月 至8月 |  |
| 評選績優學校並辦理成果觀摩會 | 配合專科教室工作期程，進行初審、複審會議，並就英語類型選出績優學校，於成果觀摩會發表，並收相互學習之效。 | 102年9月 至12月 |  |
| 訪視英語專科教室施作情形及運用狀況 | 配合校務評鑑或規劃訪視作業，除勘查施作項目外，並就教室使用率進行瞭解。 | 102年9月 至12月 |  |

伍、工作期程（102年）

| 月份 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 編列102年度英語專科教室施作學校預算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施作學校進行圖說設計及規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 審核英語專科教室工程圖說 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 學校進行施作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 評選績優學校並辦理成果觀摩會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 訪視英語專科教室施作情形及運用狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |